OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DEL “PROYECTO FINAL – BANCO DE ANTEOJOS (PMV)” – CICLO 1

Fecha: 20/10/2026 · Testers: Ochoa, Ivan; Ocaranza, Javier; Sleiman, Julieta; Ponce, Facundo

Resumen del ciclo: 124 casos — 112 aprobados (4 con faltas menores), 9 no aprobados, 2 bloqueados y 1 N/A. Se registraron 13 defectos (Alto 4, Medio 6, Bajo 3); ninguno crítico. Los módulos de Envíos/17TRACK, Probador virtual, Indicadores y la validación de la negativa de ANSES se comportaron según lo especificado en todos sus casos.

1.  Cuando el operador agenda un turno desde la ficha del solicitante, la pantalla informa «Se le envió la confirmación por email», pero el turno queda «Pendiente de pago» y no se envía ningún correo; como el staff no puede cargar el comprobante, ese turno no se puede aprobar ni registrar su asistencia (DM-BA-003). Es la observación de mayor impacto para la operatoria diaria.

2.  La seguridad de la configuración inicial requiere atención: en una instalación nueva no se crea el administrador (DM-BA-001) y la contraseña del operador inicial está versionada en el código y se restablece en cada arranque (DM-BA-002). Se sugiere leer ambas credenciales de variables de entorno y no pisarlas si el usuario ya existe.

3.  Con el set de funciones y roles provistos, el beneficiario ve el botón «Vender» en el catálogo (la API lo rechaza correctamente con 403) y el operador puede crear productos por API aunque la interfaz solo se lo permite al Administrador (SRS Apéndice C vs. RU-18). Conviene definir la regla y alinear interfaz y backend.

4.  Faltan funcionalidades especificadas en el SRS: validación presencial del DNI (RF-06), algoritmo de match receta↔marco (RF-14), responsable de cada hito de la trazabilidad (RF-16 / RNF-09), catálogo público sin sesión (RF-28) y búsqueda en los listados de Solicitantes y Donantes (RF-08 / RF-12). Si alguna se descarta del PMV, actualizar el SRS.

5.  La Agenda permite registrar «Asistió»/«Faltó» en turnos de fechas futuras (DM-BA-004); además, esas asistencias no aparecen en el Panel de impacto, que solo considera turnos hasta la fecha actual.

6.  Los listados no tienen paginación ni búsqueda: con 300 solicitantes de carga la respuesta sigue siendo rápida (< 1 s), pero ubicar un registro exige recorrer toda la tabla.

7.  La foto del marco se recorta en el navegador con un modelo que se descarga de https://staticimgly.com: es una dependencia externa no documentada en la arquitectura y, sin acceso a esa CDN, no se pueden subir fotos de marcos desde la interfaz (TC-BA-RF13-05). Se sugiere servir el modelo desde el propio frontend, como ya se hace con MediaPipe.

8.  El probador virtual no envía la foto a ningún servidor (RNF-04 cumplido), pero MediaPipe envía telemetría de uso a odml.pa.googleapis.com y la interfaz carga tipografías desde Google Fonts. Evaluar deshabilitar la telemetría o declararla en la política de privacidad (RNF-02).

9.  Validaciones a unificar: el adjunto de la receta se valida solo por el tipo declarado (los comprobantes sí validan la firma de bytes, DM-BA-005); un identificador no numérico en la URL devuelve HTTP 500 en lugar de 400 (DM-BA-012); en la venta, el mensaje propio «Solo hay N en stock» no se ve porque el navegador bloquea antes con su globo nativo.

10.  Detalles de interfaz: en el inventario, un marco con medidas parciales se muestra como «50 · ? · ?» (debería mostrar «—» en lo no informado). Positivo: los formularios muestran estados de proceso («Guardando…») y deshabilitan el botón mientras esperan la respuesta (RNF-05).

11.  Documentación: RF-05 del SRS es contradictorio (rechazo automático vs. «no bloqueante») y RU-06 / RU-12 describen comportamientos distintos a los implementados (DM-BA-013, DM-BA-003). Mantener SRS y casos de uso reales alineados con el código.

12.  Para el Ciclo 2: repetir los casos no aprobados y los relacionados con cada corrección (regresión), ejecutar TC-BA-RNF11-02 en Firefox, Edge y Safari, y agregar tests automatizados del backend que cubran los defectos corregidos.

13.  Hay otras observaciones detalladas en los casos de prueba, incluso en los aprobados. Por favor tenerlas en cuenta para mejorar la calidad de la aplicación.

## Defectos registrados en el ciclo

| Id | Título | Severidad | Casos | Asignado a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DM-BA-001 | En una instalación nueva no se crea el administrador inicial | Alto | TC-BA-RNF01-12 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-002 | Contraseña del operador inicial versionada en el código y reseteada en cada arranque | Alto | TC-BA-RNF03-01 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-003 | El turno agendado por el staff queda "Pendiente de pago" y no se notifica, aunque la pantalla dice que se envió el email | Alto | TC-BA-RF20-04 | Ponce, Facundo |
| DM-BA-004 | Se puede registrar "Asistió"/"Faltó" en turnos de fechas futuras | Medio | TC-BA-RF21-08 | Ponce, Facundo |
| DM-BA-005 | El adjunto de la receta se valida solo por el Content-Type declarado | Medio | TC-BA-RF07-06 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-006 | No está implementada la validación presencial del DNI (RF-06) | Alto | TC-BA-RF06-01 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-007 | No existe el algoritmo de match receta↔marco (RF-14) | Medio | TC-BA-RF14-01 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-008 | La trazabilidad no registra el responsable de cada hito | Medio | TC-BA-RF16-04 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-009 | El catálogo de anteojos de sol no es consultable sin iniciar sesión | Medio | TC-BA-RF28-02 | Ocaranza, Javier |
| DM-BA-010 | Los listados de Solicitantes y Donantes no tienen búsqueda ni filtros | Medio | TC-BA-RF08-04, TC-BA-RF12-02 | Ocaranza, Javier |
| DM-BA-011 | El beneficiario ve el botón "Vender" en el catálogo | Bajo | TC-BA-RNF01-11 | Ocaranza, Javier |
| DM-BA-012 | Un identificador no numérico en la URL devuelve HTTP 500 | Bajo | TC-BA-RNF02-01 | Ochoa, Ivan |
| DM-BA-013 | RF-05 del SRS es contradictorio sobre el rechazo de certificaciones vencidas | Bajo | TC-BA-RF05-01 | Sleiman, Julieta |